Base de dades EMI — Què queda per fer (pla per parts)

Data: 2026-01-08

# 1. Objectiu del pla

Aquest pla desglossa el que falta per completar el sistema (CV complet, documents, vocabulari, cerca, match i candidatures) en fases curtes i verificables. Cada fase indica què entreguem i què toquem.

# 2. Principis de treball

Pas a pas: cada fase ha de deixar una millora usable abans de passar a la següent.

Read-only CV: no modifiquem el full del currículum; l’estat de processament es guarda al MASTER.

Canvis estructurals del MASTER via Apps Script (no manuals), per mantenir coherència.

Prioritat: cerca i match necessiten ‘text index’ i vocabulari. Primer enriquir dades, després fer motor.

# 3. Fase 1 — CV enriquit (MVP)

Objectiu: traspassar del CV a PERSONES el que falta per poder cercar i fer match de forma útil.

Entregables:

Extreure experiència laboral (empresa, càrrec, dates, funcions) i convertir-la en text normalitzat.

Extreure formació (títol, centre, any) i idiomes (idioma+nivell).

Extreure carnets (B, carretó, etc.) i vehicle propi.

Afegir a PERSONES un camp ‘cv_resum_text’ (o equivalent) i alimentar ‘text_index’ + ‘tags_auto’.

Funció de backfill: reprocessar CV_RAW per enriquir totes les persones ja importades.

Fitxers a tocar: 11_CV_INGEST.gs (extractors) i 14_CV_PIPELINE.gs (merge/backfill).

# 4. Fase 2 — Documents (DNI, DARDO, SS, CV, vida laboral, nòmines…)

Objectiu: poder pujar documents des d’AppSheet i guardar-los ordenats per persona.

Decisions a prendre (abans de picar codi):

Tipus de document (enum): DNI, DARDO, SS, CV, VIDA_LABORAL, NOMINA, ALTRES…

Qui hi té accés (seguretat): només tècnics? rols?

Retenció/versions: permetre múltiples nòmines per persona, versions de CV, etc.

Implementació proposada (sense tocar el CV source):

Taula DOCUMENTS al MASTER: id_document, id_persona, tipus_document, file_path, created_at, created_by_email, notes.

Estructura Drive: /EMI_BD_ROOT/_ATTACHMENTS/PERSONES/<emi_id_persona>/<tipus_document>/...

AppSheet: camps File/Photo per pujar documents directament a la carpeta correcta (si cal, amb expressió de path).

Opcional: Apps Script ‘organitzador’ que revisa DOCUMENTS i mou/renombra fitxers a l’estructura final.

# 5. Fase 3 — Admin de vocabulari (diccionaris, sinònims, tags, tècnics)

Objectiu: que l’equip pugui alimentar el ‘cervell’ des d’AppSheet.

Entregables:

Secció ADMIN a AppSheet amb vistes editables per SINONIMS, CATALEGS, TAGS, TECNICS, FORMATIONS_CATALOG.

Botó/acció ‘Recalcular desplegables’ (executa refresh de _DV_LISTS).

Opcional: ‘Suggeriments’ (extreure termes del CV i proposar-los per afegir a diccionaris).

Nota important: AppSheet no pot auto-modificar l’estructura de l’app (formularis/columnes) des de dins l’app; els canvis estructurals es faran a l’editor. Sí que podem controlar camps opcionals amb una taula de configuració (show_if/editable_if).

# 6. Fase 4 — Cerca (persones, empreses, vacants)

Objectiu: recuperar dades amb precisió per text i filtres (ex. ‘Manresa’ + ‘metall’).

Entregables:

Camp ‘text_index’ (i/o ‘cv_resum_text’) alimentat i usable.

Pantalles de CERCA amb text lliure + filtres (municipi, sectors, tags, tècnic, estat).

SLICES reutilitzables: ‘Candidats metall’, ‘Empreses actives’, ‘Vacants obertes’, etc.

# 7. Fase 5 — Match + Candidatures

Objectiu: suggerir candidats per vacant (i vacants per candidat) amb score i explicació.

Entregables:

Motor de scoring basat en sectors/tags/text_index + pesos configurables.

Taula VACANT_SUGGERIMENTS (persona, score, motius, ts).

Acció a AppSheet: ‘Crear candidatura’ des d’una vacant (omple CANDIDATURES).

Flux d’estats de candidatura (presentada, entrevista, descartada, contractada…).

# 8. Fase 6 — Robustesa i rendiment

Processament incremental del CV (no rellegir 200+ files cada vegada). Guardar ‘última fila processada’ al MASTER (STATE).

Batching i timeouts: processar en lots (ex. 30 files per execució) per evitar límits d’Apps Script.

Auditoria: LOG de canvis (qui/què/quand) i healthcheck.

Seguretat: rols a AppSheet, camps sensibles, accés als documents.

# 9. Proper pas recomanat (1 sola cosa)

Ara que tenim INICI i ingestió CV bàsica funcionant, el següent pas és Fase 1 (CV enriquit): definir quins camps del full del currículum mapegen a quins camps de PERSONES i com construïm ‘cv_resum_text’.